BorrLocator App

Plano de Iteração

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Criar o Plano de Iteração E1 | 04/11/2013 |
| Início da Iteração E1 | 15/11/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 15/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 25/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 25/11/2013 |
| Atualizar o Documento Especificação do Requisito | 25/11/2013 |
| Criar GUI Cadastro Borracharia | 01/12/2013 |
| Criar os Casos de Uso Cadastro Borracharia | 01/12/2013 |
| Final da Iteração | 03/12/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração E1
* Atualizar Documento de Visão
* Atualizar o Documento Lista de Riscos
* Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho
* Atualizar o Documento Especificação do Requisito
* Criar GUI Cadastro Borracharia

# Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Criar o Plano de Iteração E1 | Alta |  | Completo | <https://github.com/eltonfarias/BorrLocator-App> |  | Elton Farias | 4 |  |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta |  | Completo | <https://github.com/eltonfarias/BorrLocator-App> |  | Elton Farias | 1 |  |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | Desenvolvimento | <https://github.com/eltonfarias/BorrLocator-App> |  | Elton Farias | 1,5 |  |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | Concluido | <https://github.com/eltonfarias/BorrLocator-App> |  | Elton Farias | 1,5 |  |
| Criar o Documento Especificação do Requisito | Alta |  | Desenvolvimento | <https://github.com/eltonfarias/BorrLocator-App> |  | Elton Farias | 2,5 |  |
| Criar Tela GUI CadastroBorracharia | Alta |  | Desenvolvimento | <https://github.com/eltonfarias/BorrLocator-App> |  | Elton Farias | 0 |  |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Aprendizado no desenvolvimento Android | 40% | Estudando e configurando a IDE Eclipse para Android. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Avaliar sempre que houverem atualizações os documentos no repositório.

## Avaliação do responsável pelo projeto das partes a serem construída.

## Observar os processos, métodos e ferramentas de construção do projeto.

## Avaliar entendimento do responsável com suas função dentro do projeto;

## Validação com os Stakeholders os primeiros requisitos do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Construção do caso de uso Cadastrar Borracharia |
| Data da Avaliação | 25/11/2013 |
| Participantes | Elton Farias |
| Status do Projeto | Concluído |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

Toda documentação está em 85% de acordo com o que foi pedido.

Estudo da plataforma está em 50%, observando num primeiro momento a configuração do ambiente.

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

A conta no github para controlar o versionamento do projeto está 100% concluído, apesar do planejamento com relação as horas trabalhadas ficar no limite.

As documentações do meu projeto estão sempre em atualização, logo 90% foi dado justamente pra não perder o foco em relação ao que foi planejado.

Novos documentos foram requisitados e o que foi pedido até o momento está em 80%.

Configuração do ambiente de desenvolvimento foi instalada para que os treinamentos na ferramenta possa começar.

## Avaliação X Resultados de Testes

Para o Cadastro Borracharia foi definido e realizado testes de caso de uso, em relação aos parâmetros a serem digitados.

## Outras Avaliações e Desvios

O cronograma da entrega da documentação a ser posicionada no GitHub.